***Примерный график реализации проекта строительства, включающий информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Этап реализации проекта строительства | 20 процентов готовности |
| 1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | II квартал 2018 г. |
| 1.3 | Этап реализации проекта строительства | 40 процентов готовности |
| 1.4 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | III квартал 2018 г. |
| 1.5 | Этап реализации проекта строительства | 60 процентов готовности |
| 1.6 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | IV квартал 2018 г. |
| 1.7 | Этап реализации проекта строительства | 80 процентов готовности |
| 1.8 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | II квартал 2019 г. |
| 1.9 | Этап реализации проекта строительства | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
| 1.10 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | III квартал 2019 г. |